АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АСЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

КАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“01”  марта 2016  г.

№3/1

О подготовке населенных пунктов ,хозяйственных строений,

мостов и сооружений к пропуску паводка  2016 год

В  целях   своевременной  и     качественной    подготовки    населенных

пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску  весеннего паводка 2015 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест и, руководствуясь  п.21  ч.1 ст.15, п.6 ст.43 Федерального закона «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г   № 131-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения  Асяновский сельсовет:

Калимуллин Р.Р –-глава сельского поселения ,председатель комиссии

Ямалов Р.Н – генеральный директор ООО  «Асян»,заместитель  председателя (по согласованию)

Члены комиссии :

Габдракипов  И.К- директор  ООО «ДКЗ » (по согласованию)

Насыров И.А- директор ООО УК «Керамик» (по согласованию)

Фатыхов А.Т- исполнительный директор ООО «Асяновское» (по согласованию)

Гильманов Р.Н-директор МБОУ СОШ с.Асяново(по согласованию)

Ахтямгалиев Д.Р.-директор СДК с.Асяново(по согласованию)

Хазипов  И.Р  -мастер участка МУП  «Дюртюливодоканал» (по согласованию)

Галиев И.Г- гл.зоотехник  ООО «Асян» (по согласованию)

Фазылянов Р.Х - гл.инженер ООО «Асян» (по согласованию)

2.Утвердить план мероприятий по проведению паводка  (приложение)

3.Рекомендовать создать на местах аварийные звенья во главе ответственных лиц за проведение противопаводковых работ.

4.Рекомендовать  руководителям  организаций- Ямалову Р.Н ,

Габдракипову  И.К  , Фатыхову А.Т выделить в необходимых случаях по    просьбе комиссии автотранспорт ,погрузочные и землеройные машины .

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                              Р.Р.Калимуллин

Приложение

к постановлению главы сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

№3/1_от «_01_» _марта 20_16__ г.

План мероприятий по  пропуску паводка 2016года

| №№ | Наименование рекомендуемых мероприятий | Рекомендуе-мые сроки | рекомендуемые исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в каждой организации комиссии для организации работ по борьбе с паводком | до 15.03 | руководители |
| 2. | Определить улицы,фермы,склады , дома, которые могут быть затоплены | до 15.03 | нач.участков бригадиры ООО «Асян», |
| 3 | Проверить состояние плотин, водоемов, очистить от снега оголовки водопропускных труб |  | бригадиры ООО «Асян» |
| 4 | Опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 15.03 |  |
|  | Кушнарат (ГТС в юго-восточной части с.Асяново |  | Р.Р.Калимуллин |
|  | Мулла-куагы (ГТС в юго-западной части с.Асяново) |  | А.Т.Фатыхов |
|  | Птицефабрика(ГТС в западной части с.Асяново |  | И.К Габдракипов |
|  | Каргаул (ГТС в южной части с.Нижнекаргино) |  | Р.Н.Ямалов |
| 5 | Обеспечить пропуск воды (мост.с.Нижнекаргино) | до 15.03 | Фазылянов Р.Х |
| 6 | Обеспечить сохранность электролиний | Постоянно | Гайсин А.Х |
| 7 | Провести инструктаж рабочих | до 15.03 | Гл.инженеры |
| 8 | Создать на время паводка запасы топлива | до 15.03 | Гл.инженеры |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство на период паводка | Постоянно | Ямалов Р.Н т. 8 927 32 95 779 Насыров И.А. т.8 927 3123649 Фатыхов А.Т т.8937 31 43 777 Габдракипов И.К. 89374712199 |
| 10 | Обеспечить охрану общественного порядка на местах | Постоянно | Хафизов Н.Р т.89373335632 |
| 11 | Бесперебойное обеспечение населения водой | Постоянно | Хазипов И.Р 89378414147 |
| 12 | Создать запас потребного количества грубых и концентрированных кормов | Постоянно | Низамова Г.М т.89279301449 |
| 13 | Проведение инструктажа школьников | Постоянно | Гильманов Р.Н |

Управляющий делами                                                                  Ю.А.Юсупова